2024年“羊城希望图书室”项目

改造工作清单

一、实地调研工作

负责开展实地调研、收集项目实施学校需求、拟写项目图纸及工作方案（含预算）等。

二、到校测量施工

负责完成2024年“羊城希望图书室”项目室内外设计、施工，负责监督项目工程全流程安全，确保项目验收合格。具体包括以下3所项目实施学校及实施要求：

1. 广州市增城区中新镇福和希望小学
2. 对原有的105平方米图书室进行重新设计改造：包括图书室墙体翻新、室内电路照明改造等；更换、补充书架一批；更换学生阅读桌椅；装点场室阅读氛围；安装空调等。
3. 将教学楼一楼架空层（54平方米）改造成一个温馨的阅读长廊，方便学生课间阅读：包括设计增添阅读书柜和椅子；进行墙面阅读氛围的布置。
4. 广州市增城区派潭镇中心小学
5. 完善、升级阅读功能场室，助力特色阅读空间建设，将学校“向善楼”的206室（约64平方米的空置课室）改造成舒适、明亮的“羊城希望图书室”：包括图书室墙体翻新、室内电路照明改造等；更换、补充书架一批；更换学生阅读桌椅；装点场室阅读氛围；安装空调等。
6. 将学校露天的“兰馨书苑”加盖透明、易采光的顶棚（长24米、宽5.2米）。
7. 广州市从化区太平镇钱岗八一小学
8. 对学校的图书室（100平方米）进行重新设计改造：包括图书室墙体翻新、室内电路照明改造等；更换、补充书架一批；更换学生阅读桌椅；装点场室阅读氛围；安装空调等。

三、项目验收及宣传工作

（一）配合完成项目宣传工作。包括：施工前拍摄图书室原貌；

对施工过程进行定期拍照、反馈工程进度；施工完成后拍摄图书室改造情况，进行前后效果对比。征集校方老师同学意见，对项目实施客观评价，好评度不能低于80%。

（二）组织项目工程过程监督、后期验收，持续跟进“羊城希望图书室”后期使用及维护工作。